ИНФОРМАЦИЯ О ВЫПОЛНЕНИИ 

ГОСУДАРСТВЕННЫМ ВОЕННО-ПРОМЫШЛЕННЫМ КОМИТЕТОМ

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ 

В 2016 – 2020 ГОДАХ 

В рамках научно-технической деятельности Государственный военно-промышленный комитет в 2016 – 2020 годах выполняет функции государственного заказчика по подпрограмме «Разработка нового поколения радиоэлектронной и оптоэлектронной аппаратуры, приборов и систем, измерительной и контрольно-диагностической аппаратуры, средств телекоммуникаций и информационных технологий специального и двойного применения» (далее – подпрограмма)государственной научно-технической программы «Разработка и освоение в производстве нового поколения радиоэлектронной и оптоэлектронной аппаратуры, приборов и систем общепромышленного, специального и двойного применения, бытовой радиоэлектронной техники» (далее – ГНТП «Радиоэлектроника-3») и отдельным заданиям по выполнению научно-исследовательских работ (далее – НИР) в рамках государственной программы научных исследований «Фотоника, опто- и микроэлектроника» (далее – ГПНИ «Фотоника, опто- и микроэлектроника»).

Информация о расходовании средств (средств республиканского бюджета и собственных средств организаций), предусмотренных на научную, научно-техническую и инновационную деятельность,  в 2016 – 2019 годах по ГНТП и ГПНИ представлена в таблице 1.

Таблица 1 (руб.)
	Наименование
программы
	Финансирование


	2016
	2017
	2018
	2019*
	Итого

	ГНТП «Радиоэлектроника-3»
	Республиканский бюджет
	442 900
	861 000/
	272 900
	113 000*
	1 689 800*

	
	Собственные средства
	290 283
	715 174
	523 728
	185 000*
	1 714 185*

	
	Всего
	733 183
	1 576 174
	796 628
	298 000*
	3 403 985*

	ГПНИ «Фотоника, опто- и микроэлектроника»
	Республиканский бюджет
	340 920
	400 630
	359 965
	634 133*
	1 735 648*

	
	Собственные средства
	63 800
	70 740
	63 620
	117 229*
	315 389*

	
	Всего
	404 720
	471 370
	423 585
	751 362*
	2 051 037*


* – в таблице приведены объемы денежных средств, спланированных до конца 2019 г.

В 2016 – 2019 гг. государством вложено в данные программы бюджетных средств на сумму 3 425 448 рублей, а с учетом собственных средств организаций-исполнителей затраты на реализацию заданий указанных подпрограмм составят 5 455 022 рубля.
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